# Załącznik Nr 4 do SIWZ

PZD.272.15.2018

/projekt umowy/

# Umowa PZD/……../2018

zawarta w dniu  ……………. r.  pomiędzy:

1 Powiatem Gorlickim

reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Drogowego w Gorlicach …………………… w oparciu o upoważnienie udzielone Uchwałą Zarządu Powiatu Gorlickiego nr …………..z dnia ……………………..

a

2/ Firmą :

………………

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”  reprezentowaną  przez:

………………………		- 	…………………………..

na wykonanie usługi w ramach zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowej (budowlanej i wykonawczej) wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę lub decyzji ZRID Zadanie Nr ……..

Umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r.. poz. 1579 z późn. zm.) oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego przez Zamawiającego pod numerem PZD.272.15.2018.

§ 1.

- Wykonawca zobowiązuje się na warunkach określonych Umową, w tym zgodnie z opisem przedmiotu zmówienia, stanowiącym załącznik do Umowy, do zrealizowania na zlecenie Zamawiającego zadania pod nazwą: Wykonanie dokumentacji projektowej (budowlanej i wykonawczej) wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę lub decyzji ZRID Zadanie Nr …….., zwanego dalej Zadaniem, a także do świadczenia innych obowiązków określonych Umową, a zobowiązaniu temu odpowiada obowiązek Zamawiającego do odebrania Zadania oraz zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia określonego w Umowie.

- Szczegółowy i pełny zakres Zadania został określony w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik do Umowy.

§ 2.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Zadania z należytą starannością i niewadliwego, kompletnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, Umową i Polskimi Normami, aktualną wiedzą techniczną, zaleceniami i wskazówkami Zamawiającego, warunkami ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, ofertą Wykonawcy złożoną we wspomnianym postępowaniu przetargowym,               a także warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) i opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącymi załącznik do Umowy. Wykonawca oświadcza, iż posiada dokumenty wskazane w zdaniu poprzednim i ich treść jest mu znana. Postanowienia tych dokumentów wiążą Strony.

- Wykonawca oświadcza, że posiada stosowne uprawnienia oraz niezbędną wiedzę do wykonania Zadania.

- W celu wykonania Zadania w zakresie uzyskania decyzji nim objętych, Zamawiający udzieli Wykonawcy, względnie osobie trzeciej wskazanej przez Wykonawcę, stosownego pełnomocnictwa, w terminie ustalonym przez Strony.

- Osobą reprezentującą Zamawiającego w sprawach bieżących uzgodnień techniczno-organizacyjnych w zakresie realizacji Zadania jest: ……………………………

- W dacie zawarcia Umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie będące w jego posiadaniu dane służące do zrealizowania Zadania.

- Strony ustalają, że Zadanie w zakresie opracowania wymaganej dokumentacji zostanie zrealizowane przez Wykonawcę w formie graficzno-pisemnej w ilości 4 egzemplarzy, określonej w opisie przedmiotu zamówienia-specyfikacji technicznej, stanowiącej załącznik do Umowy. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest również dostarczyć dokumentację w zakresie wskazanym w zdaniu poprzednim, w formie elektronicznej na płycie CD, w ilości, zakresie i formie określonych we wspomnianej specyfikacji technicznej.

- Zadanie w zakresie uzyskania decyzji objętych zamówieniem zostanie zrealizowane w oparciu o dokumentację opracowaną przez Wykonawcę na podstawie Umowy. Strony ustalają, że Zadanie w zakresie uzyskania wspomnianych decyzji zostanie zrealizowane wskutek uzyskania ostatecznych decyzji wraz załącznikami.

- Przekazanie Zamawiającemu Zadania obejmującego dokumentację składającą się na Zadanie, w tym dokumentację opracowaną przez Wykonawcę oraz wydane ostateczne decyzje składające się na Zadanie, nastąpi protokolarnie w siedzibie Powiatowego Zarządu Drogowego w Gorlicach ul. Michalusa 18, 38-300 Gorlice (zwanego dalej PZD). Przy przekazaniu przedmiotu umowy Wykonawca złoży pisemne oświadczenie, iż objęta Zadaniem dokumentacja opracowana przez Wykonawcę (osobiście bądź przez osoby trzecie) – jest wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz jest wolna od wad. W przypadku, gdy Wykonawca realizował Zadanie przez osobę trzecią w charakterze zastępcy – również ta osoba złoży pisemne oświadczenie, iż dokumentacja opracowana przez nią w ramach Zadania jest wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz jest wolna od wad. Podpisany przez Strony protokół odbioru Zadania stanowi wyłączny dowód jego zrealizowania przez Wykonawcę.

- Strony przystąpią do odbioru Zadania wykonanego zgodnie z Umową w przeciągu 20 dni od daty złożenia w siedzibie PZD kompletnej dokumentacji składającej się na Zadanie, w terminie wskazanym przez PZD. Jeżeli w toku czynności odbioru Zadania zostaną stwierdzone wady, to PZD w przypadku wad Zadania dających się usunąć może odmówić przyjęcia Zadania określając jednocześnie termin (terminy) usunięcia tych wad i ponownego odbioru Zadania lub może przyjąć Zadanie z jednoczesnym opisaniem stwierdzonych wad w protokole odbioru i określeniem terminu ich usunięcia przez Wykonawcę. W przypadku wad, których usunąć się nie da, PZD może w przypadku wad istotnych żądać wykonania Zadania od nowa lub odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku zaś wad nieistotnych może żądać stosunkowego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego Umową. Koszty usunięcia wad związanych z nieprawidłowym wykonaniem Zadania ponosi Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązany jest zwrócić najpóźniej w dniu przekazania Zadania, wszystkie udostępnione mu przez Zamawiającego materiały służące do realizacji Zadania.

§ 3.

Strony ustalają, iż dokumentacja i ostateczne decyzje składająca się na Zadanie,  zostanie złożona przez Wykonawcę w siedzibie PZD do dnia 14.06.2019 roku.

§ 4.

- Objęta Zadaniem dokumentacja projektowa wraz z załącznikami, uzgodnieniami i pozwoleniami, a także pozostała dokumentacja opracowana przez Wykonawcę na podstawie Umowy, jak również każda część tej dokumentacji, stanowi własność Zamawiającego z chwilą odbioru Zadania. Wraz z przekazaniem Zamawiającemu tej dokumentacji Wykonawca bez składania dodatkowego oświadczenia woli przenosi na Zamawiającego wszelkie autorskie prawa majątkowe związane z przekazaną dokumentacją objęte następującymi polami eksploatacji: wykorzystanie do zamówienia oraz realizacji inwestycji objętej tą dokumentacją, utrwalenie, zwielokrotnienie dowolną techniką, wprowadzenie do obrotu w szczególności w celu budowy (wykonawstwa), montażu, remontu, przebudowy, nadbudowy, modernizacji, rozbiórki, korzystania z obiektu, który Zamawiający zamierza wykonać, wprowadzenie do pamięci komputera, upublicznienia w dowolny sposób.

- Wykonawca zezwala Zamawiającemu na dokonywanie bez konieczności uzyskania jego dalszej zgody wszelkich zmian i przeróbek tej dokumentacji, pod warunkiem, że zmiany te dokonywane będą na zlecenia Zamawiającego przez osoby posiadające odpowiednie przygotowanie zawodowe i kwalifikacje.

- Powyższe przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje w stanie wolnym od obciążeń i praw osób trzecich i obejmuje także wszelkie późniejsze zmiany w dokumentacji dokonywane przez Wykonawcę. Wynagrodzenie określone w § 6 Umowy obejmuje wynagrodzenie za korzystanie z praw autorskich na warunkach określonych w niniejszym paragrafie.

§ 5.

Wykonawca oświadcza, iż przed zawarciem Umowy zapoznał się ze wszystkimi warunkami, wymaganiami technicznymi i terenowymi dotyczącymi wykonania Zadania, i nie wnosi, co do nich żadnych zastrzeżeń.

§ 6.

- Wykonawca z tytułu zrealizowania Zadania otrzyma wynagrodzenie nieprzekraczające kwoty zawierającej należny podatek od towarów i usług.______ zł (słownie złotych: ______________________/100).

- Wartość wynagrodzenia określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją Zadania objętego umową, w tym w szczególności koszty uzgodnień, warunków technicznych oraz realizacyjnych, opłat administracyjnych, i innych wynikających z niniejszej umowy

§ 7.

- Podstawą do wystawienia faktury z tytułu zrealizowania Zadania będzie protokół ich odbioru podpisany przez Strony wraz z załączonym do nich oświadczeniem, o którym mowa w § 2 ust. 8 Umowy.

- Należna kwota za wykonanie przedmiotu umowy zostanie wypłacona w terminie ………… dni od dnia złożenia Zamawiającemu faktury końcowej wraz z kompletem dokumentów rozliczeniowych. Nabywcą faktury jest Powiat Gorlicki, ul. Biecka 3, 38-300 Gorlice, NIP 738 215 07 87. Odbiorcą faktury jest Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach, ul. Michalusa 18, 38-300 Gorlice.

§ 8.

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie ………………………………..  w wysokości 10 % wartości zamówienia tj. w kwocie ……………….. zł

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zwolnione zostanie po odbiorze Zadania.

§ 9.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie w sytuacji odstąpienia od Umowy, wskazanej w ust. 1.

§ 10.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wykonane Zadanie w zakresie dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę na podstawie Umowy.

- Rękojmia trwa 2 lata od daty odbioru Zadania.

- Z tytułu rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad Zadania w zakresie jak wyżej, w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Odbiór poprawionego Zadania nastąpi na podstawie protokołu.

- Wykonawca  ponosi odpowiedzialność w pełnej wysokości za wszelkie dodatkowe koszty będące następstwem wad opracowanej dokumentacji, jakie wynikną podczas wykonywania robót budowlanych na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot niniejszej umowy.

§ 11.

- W przypadku wadliwego wykonywania Zadania, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zaprzestania wadliwego wykonywania Zadania.

- W przypadku nie wywiązania się lub nienależytego wywiązywania się przez Wykonawcę z obowiązków wynikających z Umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, Zamawiający może odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym. W razie odstąpienia od Umowy w sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, w tym w przypadku wskazanym w § 2 ust. 9 Umowy, Zamawiający jest zwolniony od zwrotów kosztów, które zostały poniesione przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy.

- Odstąpienie od Umowy, o którym mowa w ust. 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 12.

- Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia kar umownych w wysokości:

- 10 % wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 Umowy, jeżeli Zamawiający odstąpi od Umowy z przyczyny wskazanej § 11 ust. 2 Umowy, w tym także gdy Zamawiający odstąpi od Umowy w przypadku wskazanym w § 2 ust. 9 Umowy,

- 0,5% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki Wykonawcy w realizacji Umowy, w tym zwłoki Wykonawcy w złożeniu w siedzibie PZD dokumentacji składającej się na Zadanie,

- 0,5% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad Zadania w zakresie dotyczącym dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę na podstawie Umowy.

- Kary, o których mowa w ust. 1 pkt 2-3), nie mogą przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy.

- W przypadku, gdy wysokość kary umownej naliczonej w przypadkach wskazanych w ust. 1 pkt 2-3) przekroczy wysokość stanowiącą równowartość 25% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy. Rozwiązanie Umowy przez Zamawiającego w sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, uważa się za dokonane z przyczyny leżącej po stronie Wykonawcy.

- Zamawiającemu  przysługuje prawo potrącania należnych od Wykonawcy kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 13.

Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowań przewyższających wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 14.

Żadna ze Stron nie może bez pisemnej zgody drugiej Strony przenieść na osobę trzecią swojej wierzytelności wobec drugiej Strony z tytułu Umowy.

§ 15.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Integralną część Umowy stanowią dokumenty stanowiące załączniki do umowy.

§ 16.

Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji Umowy Strony będą rozstrzygać polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 17.

W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się w szczególności: przepisy kodeksu cywilnego, przepisy ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, przepisy prawa budowlanego i ustawy prawo zamówień publicznych.

§ 18.

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej Strony.

Załączniki:

- opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający: 								Wykonawca: